2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目

询 比 文 件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

日期：二〇二〇年三月

目   录

第一章  询比公告

第二章  竞标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  设计任务书

第六章  响应文件格式

第一章  询比公告

2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目询比公告

本采购项目“2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目”已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司批准实施,采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对本项目进行公开询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目名称及内容

1、项目名称：2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目

2、项目地点：肥东、清溪、巢湖服务区等14对服务区（详见询比文件）

3、建设单位：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

4、项目概况：肥东、清溪、巢湖服务区等14对服务区便利店、餐厅、客房、公厕等区域的的方案设计、工程初步设计（含估算编制）、施工图设计（含概算编制）、软装设计、施工期现场服务及现场勘察测绘等相关的设计服务。

5、项目概算：80.46万元

6、询比类别：服务类

7、标段划分：1个标段

8、服务周期：

（1）本次开标时需竞标人提供的方案设计文件主要包括肥东服务区便利店及公厕、巢湖服务区公共区域（中庭）、牯牛降服务区餐厅、西桥服务区客房共4个项目的方案设计成果文件。其它项目在本次投标时暂不提供，自合同签订之日起14个日历天内完成方案设计，方案必须满足采购人要求和项目立项要求。在方案通过评审后30个日历天内完成（除巢湖、文集、八公山服务区）施工图设计，施工图满足采购人要求和施工要求。

（2）施工现场配合服务从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。

二、竞标人资格要求

1、资质要求（同时具备）：

①建筑行业(建筑工程)专业丙级及以上资质（含丙级）。

2、业绩要求：2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有单个合同总建筑面积不少于800平方米或设计合同金额在30万元及以上的民用建筑设计项目。

3、项目负责人最低要求：近3年内作为项目负责人主持过1个总建筑面积不少于800平方米或设计合同金额30万元及以上的民用建筑设计项目。

4、拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

5、本次询比不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

7、被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加投标。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）

8、2017年1月1日至今有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的竞标人不得参加投标。

三、询比文件获取时间及方式：

1、询比文件获取时间：2020年3月17日下午16:00至2019年3月31日下午17:00。

2、报名方式：网上报名。

3、询比文件及相关资料领取：网上下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2020年4月1日下午14:00。

2、开标地点：合肥市高新区望江西路520号皖通科技园10号楼1楼会议室。

五、联系方式：

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地  址：合肥市高新区望江西路520号皖通科技园10号楼

联系人：王工

电  话：0551-65333776

六、其他事项说明

1、采购人不组织勘踏现场，竞标人应自行对工程现场进行充分考察。

2、采购人不组织召开投标预备会。

3、响应文件递交的截止时间（投标截止时间）为2020年4月1日下午14:00，递交地点为合肥市高新区望江西路520号皖通科技园10号楼1楼会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目投标保证金金额为：19000元；若采用电汇（转账）形式，投标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在2020年3月31日上午10:30前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用采购文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

5、本项目响应文件必须胶装。

八、保证金账户

户   名：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

2020年3月17日

第二章  竞标人须知

说明：

一、“竞标人须知前附表”是对“竞标人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“竞标人须知前附表”中的附录表格同属“竞标人须知前附表”内容，具有相同效力。

竞标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 地址：合肥市高新区望江西路520号皖通科技园10号楼 联系人：王工 电 话：0551－65333776 |
|  | 项目名称 | 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目 |
|  | 建设地点 | 肥东、清溪、沙溪、王寨、巢湖服务区等14对服务区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询比范围 | 详见询比公告 |
|  | 勘察设计周期 | 详见询比公告 |
| 1.4.1 | 竞标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 人员要求：见附录3 信誉要求：见附录4 |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 □接受，但联合体所有成员数量不得超过 家。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间 ：/ 召开地点：/ |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成询比文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 竞标人要求澄清询比文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年4月1日下午14:00响应文件第一信封（商务文件和技术文件）和第二信封（报价文件）同时递交。 |
| 2.2.3 | 竞标人确认收到询比文件澄清的时间 | 采购人对询比文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，无需回复确认，采购人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。 |
| 2.3.2 | 竞标人确认收到询比文件修改的时间 |  |
| 3.1.1 | 响应文件形式 | 双信封 □单信封 |
| 3.2.2 | 采购人是否设有最高投标限价 | □否 是，最高投标限价为人民币80.46万元。 |
| 3.2.3 | 固定勘察设计费 | / 元（其中含暂列金额 / 元） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交响应文件截止之日起计算 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：见询比公告 投标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 投标保证金账户信息：见询比公告 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数 | 正本1份，副本1份，另加1份响应文件电子文件(U盘)；中标后另行提供副本4份； 响应文件电子文件指报价清单的电子文件和公示信息表，电子文件U盘（表面应标明竞标人名称和所投标段编号）随第三卷报价文件一起密封在响应文件第二信封正本封套内。 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 第一信封（商务文件和技术文件）的正本、副本各单独包装在一个内层封套中（封套上标记“正本”或“副本”），再统一包装在一个外层封套中； 第二信封（报价文件）的正本、副本各单独包装在一个内层封套中（封套上标记“正本”或“副本”），再统一包装在一个外层封套中。 内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应盖章密封。外层封套上不应有任何竞标人的识别标志。 |
| 4.1.2 | 响应文件封套上写明 | 响应文件第一信封（商务文件和技术文件）内层封套： 竞标人邮政编码： 竞标人地址： 竞标人名称： 竞标人联系人： 竞标人联系电话： 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目响应文件第一信封（商务文件和技术文件） 采购人地址及名称：安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 响应文件第一信封（商务文件和技术文件）外层封套： 采购人地址：合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼 采购人名称：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目响应文件第一信封（商务文件和技术文件） 在2020年4月1日下午14:00之前不得开启 响应文件第二信封（报价文件）内层封套： 竞标人邮政编码： 竞标人地址： 竞标人名称： 竞标人联系人： 竞标人联系电话： 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目响应文件第二信封（报价文件） 采购人地址及名称：安徽省合肥市望江西路520号皖通科技园安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 响应文件第二信封（报价文件）外层封套： 采购人地址：安徽省合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼 采购人名称：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目响应文件第二信封（报价文件） 在另行通知的第二信封开标时间之前不得开启 |
| 4.1.3 | 响应文件的装订 | 响应文件第一卷商务文件和第二卷技术文件可以分卷装订，也可以装订成一册，技术文件可以采用A3幅面编制和装订。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 合肥市高新区望江西路520号皖通科技园10号楼1楼会议室 |
| 4.2.6 | 采购人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 响应文件第一信封（商务文件和技术文件）开标时间：同投标截止时间 响应文件第一信封（商务文件和技术文件）开标地点：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 响应文件第二信封（报价文件）开标时间：另行通知 响应文件第二信封（报价文件）开标地点：另行通知 |
| 5.2.1 | 开标程序 | (4)密封情况检查：由监标人或竞标人代表检查响应文件的密封情况 (5)开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：由采购人代表组成 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次询比采用 综合评估法 |
| 6.4 | 评标结果公示 | 评标结果（包括中标候选人的投标价，单位业绩，拟投入主要人员的业绩、相关证书，否决投标情况等信息）若经查实竞标人在投标过程中围标、串标、提供了虚假资料，采购人将取消其中标资格，没收投标保证金，并上报省级主管部门。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人的人数为3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：无 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 增2.4 | 潜在竞标人或者其他利害关系人对询比文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向采购人提出。 |  |
| 增6.5 | 竞标人或者其他利害关系人对本次询比的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |  |
| 9.5 | 文末增加： 竞标人或者其他利害关系人认为询比投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 就本须知第2.4款、第6.5款规定事项投诉的，应当先向采购人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 |  |
| 10.2 | 时间规定： 如无特别说明，本询比文件“近3年内” 所指时间范围为自2017年1月1日起至今；“近5年内”所指时间范围为自2015年1月1日起至今。“近10年内”所指时间范围为自2010年1月1日起至今。其余以此类推，后文不再另行说明。 |  |

附录1：

资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求

1、资质要求： 建筑行业(建筑工程)专业丙级及以上资质（含丙级）。

附录2：

资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有单个合同总建筑面积不少于800平方米或设计合同金额在30万元及以上的民用建筑设计项目。

附录3：

资格审查条件(主要人员最低要求)

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 近3年内作为项目负责人主持过1个总建筑面积不少于800平方米或设计合同金额30万元及以上的民用建筑设计项目。 |

附录4：

资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求

1、不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 2、未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。 3、2017年1月1日至今有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的竞标人不得参加投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国询比投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询比项目已具备询比条件，现对本项目设计进行询比。

1.1.2 本询比项目采购人、项目名称及建设地点：见竞标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询比项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见竞标人须知前附表。

1.3 询比范围和设计周期

1.3.1 本次询比范围及勘察设计周期：见竞标人须知前附表。

1.4 竞标人资格要求

1.4.1本询比项目对竞标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求：见竞标人须知前附表。

1.4.2 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的（不采纳），除应符合本章第1.4.1项和竞标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（不采用）；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（不采用）；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关响应文件均作为废标处理（不采用）；

(4)联合体各方应分别按照本询比文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况（不采用）；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任（不采用）。

1.4.3 竞标人不得存在下列任一情形：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本询比项目的代建人；

(3)为本询比项目提供询比代理服务的（不采用）；

(4)与本询比项目的代建人或询比代理机构同为一个法定代表人的（不采用）；

(5)与本询比项目的代建人或询比代理机构相互控股或参股的（不采用）；

(6)与本询比项目的代建人或询比代理机构相互任职或工作的（不采用）；

(7)被责令停业的；

(8)财产被接管、冻结或破产的；

(9)经评标委员会认定会对承担本询比项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

(10)被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处罚期未满的；

(11)为投资参股本询比项目的法人单位。

1.5 费用承担

竞标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与询比投标活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询比投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1响应文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价(如有)的，属于重大偏差，视为未能对询比文件作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 响应文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

(2)技术建议书不够完善。

1.12.3 评标委员会对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求竞标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的40%。

2. 询比文件

2.1 询比文件的构成

本询比文件包括：

(1)询比公告；

(2)竞标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)勘察设计技术要求；

(6)响应文件格式；

(7)竞标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清

2.2.1竞标人应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求采购人对询比文件予以澄清。

2.2.2 询比文件的澄清将在竞标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买询比文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。采购人有责任保证所有购买询比文件的竞标人收到询比文件的澄清。

2.2.3 竞标人在收到澄清后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 询比文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改询比文件，并通知所有已购买询比文件的竞标人。如果修改询比文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。采购人有责任保证所有购买询比文件的竞标人收到询比文件的修改。

2.3.2 竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1	响应文件的构成

3.1.1 响应文件采用的形式见竞标人须知前附表。

3.1.2响应文件构成如下：

第一信封(商务文件和技术文件)：

第一卷 商务文件

- 投标函

- 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

- 联合体协议书；

- 投标保证金

- 资格审查表

- 其他材料

第二卷 技术文件

- 技术建议书

第二信封（报价文件）

第三卷 报价文件

(1)报价函

(2) 勘察设计工作量计算及报价计算说明

3.2 投标报价

3.2.1 本次询比评标办法采用综合评估法I，竞标人应按第六章“响应文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。采购人设有最高投标限价的，应在竞标人须知前附表中明确；同时，本项目竞标人的投标报价不得高于采购人公布的最高投标限价(如有)，否则作废标处理。

3.3	投标有效期

3.3.1 在竞标人须知前附表规定的投标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长投标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其投标失效，但竞标人有权收回其投标保证金。

3.4	投标保证金

3.4.1 竞标人在递交响应文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或采购人规定的其他形式。

（1）若采用电汇，竞标人应在“竞标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由竞标人的基本账户一次性汇入采购人指定账户，否则视为投标保证金无效。采购人指定账户的账户名称、开户银行及账号见“询比公告”。

（2）若采用银行保函，则应由竞标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件应装订在响应文件的正本之中。

3.4.2 投标保证金应在投标有效期满后30天内保持有效，采购人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 竞标人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.4 采购人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向未中标的竞标人和中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)竞标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询比文件规定提交履约担保；

(3)竞标人不接受依据评标办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)竞标人提交了虚假资料。

3.5	资格审查表

3.5.1 竞标人须按询比文件第六章“响应文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3竞标人在响应文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6 竞标人信息的核查

采购人有权核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将竞标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询比文件有关勘察设计周期、投标有效期、技术要求、询比范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件正本应用不褪色的材料书写或打印。响应文件第二信封（报价文件）正本中的所有内容应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

3.7.4如果响应文件由委托代理人签署，则竞标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。经公证机关对授权委托书中竞标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、竞标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在响应文件的正本之中。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、竞标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在响应文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

以联合体形式参与投标的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5 响应文件正本一份, 副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1本次询比采用双信封形式。第一信封（商务文件和技术文件）的正本、副本各单独包装在一个内层封套中，再统一包装在一个外层封套中；第二信封（报价文件）的正本、副本各单独包装在一个内层封套中，再统一包装在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应盖章密封。外层封套上不应有任何竞标人的识别标志。

4.1.2响应文件的封套上应清楚地标记“响应文件第一信封（商务文件和技术文件）”或“响应文件第二信封（报价文件）”，封套上应写明的其他内容见竞标人须知前附表。

4.2	响应文件的递交

4.2.1 竞标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 竞标人递交响应文件的地点：见“竞标人须知前附表”。

4.2.3竞标人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向竞标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，采购人如果决定延后投标截止时间，应在竞标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有竞标人延后投标截止时间。在此情况下，采购人和竞标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7款的要求签字或盖单位章。采购人收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人将按照本章竞标人须知前附表第5.1款规定的开标时间和地点分别对响应文件第一信封（商务文件和技术文件）和响应文件第二信封（报价文件）公开开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

竞标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该竞标人默认开标结果。

5.2	开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一信封（商务文件和技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交响应文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；

(7)竞标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.2 若采购人宣读的内容与响应文件不符时，竞标人有权在开标现场提出异议，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若竞标人现场未提出异议，则认为竞标人已确认采购人宣读的内容。

5.2.3 响应文件第二信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4 采购人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开响应文件第一信封（商务文件和技术文件）评审结果密封袋，宣布通过响应文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的竞标人名单，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序对通过响应文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的响应文件第二信封（报价文件）当众开标，公布响应文件第二信封（报价文件）的竞标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案；

(7)竞标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.5 第二信封（报价文件）开标过程中，若采购人发现竞标人未在报价函上填写投标总价，采购人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

5.2.6若采购人宣读的内容与响应文件不符时，竞标人有权在开标现场提出异议，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若竞标人现场未提出异议，则认为竞标人已确认采购人宣读的内容。

6. 评标

6.1	评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数为五人以上单数，具体构成见竞标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或竞标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与竞标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在询比、评标以及其他与询比投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标

本项目采用的评标方法见竞标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

评标结果应在询比项目所在地省级交通运输主管部门政府网站上公示。

7. 合同授予

7.1	定标

除竞标人须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3	履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由采购人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据询比文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由采购人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金。

采购人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

(1) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按本询比文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，采购人取消了中标人的中标资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织询比。

8. 重新询比和不再询比

8.1 重新询比

有下列情形之一的，采购人将重新询比：

(1)投标截止时间止，竞标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与采购人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2 不再询比

重新询比后竞标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行询比。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得 以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

竞标人和其他利害关系人认为本次询比活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见竞标人须知前附表。

10. 其他规定

10.1 自购买询比文件之日起，竞标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(询比文件的澄清、修改等)能及时通知竞标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

第三章  评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封资格审查 | (1)竞标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； (2)竞标人的资质证书有效且等级符合第二章“竞标人须知”前附表附录1的规定； (3)竞标人的业绩符合第二章“竞标人须知”前附表附录2的规定； (4)竞标人的主要人员资格符合第二章“竞标人须知”前附表附录3的规定； (5)竞标人的信誉符合第二章“竞标人须知”前附表附录4的规定； (6)竞标人不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的情形。 |
| 2.3 | 第一信封初步评审 | - 响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； - 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章齐全，符合询比文件规定； - 竞标人按照第二章“竞标人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和帐户等要求提供了投标保证金； - 竞标人按照询比文件要求进行网上报名。 - 竞标人按照第二章“竞标人须知”第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，并附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足询比文件规定； - 竞标人按第六章“响应文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“竞标人须知”第1.11款规定； - 响应文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限； - 响应文件中未出现有关投标报价的内容； - 响应文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对竞标人的责任和义务提出实质性修改； - 竞标人未提供虚假资料； - 响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |

| 条款名称 |  |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 |  |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评分值 |
|  |  |  |  | 商务和技术文件 |  |  |  | 90分 |
|  |  |  |  | a.竞标人与本项目相关的具体业绩 |  |  |  | 20分 |
|  |  |  |  | b.拟投入本项目的人员资格和能力 |  |  |  | 15分 |
|  |  |  |  | c.对采购项目的理解和总体设计思路 |  |  |  | 30分 |
|  |  |  |  | d.施工图设计服务方案 |  |  |  | 10分 |
|  |  |  |  | e.施工图设计计划安排 |  |  |  | 10分 |
|  |  |  |  | f.后续服务的安排及保证措施 |  |  |  | 5分 |
|  |  |  |  | 报价金额 |  |  |  | 10分 |
|  |  |  |  | g.报价得分 |  |  |  | 10分 |
| 评审结果 |  |  |  | 推荐的成交候选人的人数为 3名（若成交候选人人数少于3名，则全部推荐） 如两家或以上成交候选人总分相同（保留小数点后两位），则以报价低者优先。 |  |  |  |  |
| 评审因素与评分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评分值 |  | 各评审因素细分项 | 分值 |  |  |
| a. | 竞标人与本项目相关的具体业绩 |  | 20分 |  | 类似设计项目业绩 | 20分 | 1.竞标人满足资格审查条件要求，得12分。 2.满足资格审查条件要求基础上，竞标人每增加一个总建筑面积在800㎡及以上或设计合同金额不少于30万元的民用建筑设计业绩的加2分，最多加8分。 （总设计合同中包含相关民用建筑设计项目 的，应能在合同中反映出民用建筑设计工作的建筑面积或金额，如不能反映的，应提供业主出具的相关面积或金额的证明材料） |  |
| b. | 拟投入本项目的人员资格和能力 |  | 15分 |  | 项目负责人任职资格与业绩 | 15分 | 1.满足资格审查条件要求得9分。 2.满足资格审查条件要求基础上，项目负责人每增加一个总建筑面积在800㎡及以上或设计合同金额不少于30万元的民用设计业绩的加2分，最多加6分。（总设计合同中包含相关民用建筑设计项目 的，应能在合同中反映出民用建筑设计工作的建筑面积或金额或项目负责人，如不能反映的，应提供业主出具的相关面积或金额的证明材料） |  |
| c. | 对采购项目的理解和总体设计思路 |  | 30分 |  | 对采购项目的理解和总体设计思路 | 30分 | 基本分18分，根据理解深入细致，方案合理、思路清晰的加5～12分；一般的加0～5分。（依据竞标人提供的肥东服务区便利店及公厕、巢湖服务区公共区域（中庭）、牯牛降服务区餐厅、西桥服务区客房共4个项目的方案设计成果文件及其它项目的理解和总体设计思路说明综合打分）。 |  |
| d | 施工图设计服务方案 |  | 10分 |  | 设计服务方案 | 10分 | 基本分6分，根据施工图设计服务方案的合理性、针对性、完整性、可行性等方面加0-4分。 |  |
| e. | 施工图设计计划安排 |  | 10分 |  | 设计计划安排 | 10分 | 基本分6分，根据勘察设计计划安排情况加0～4分。 |  |
| f. | 后续服务的安排及保证措施 |  | 5分 |  | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 基本分3分，后续服务措施完善，保障措施很好，完全满足本工程设计要求的加0～2分。 |  |
| g. | 报价得分 |  | 10分 |  | 投标价的确定：投标价=报价函文字报价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评审基准价的确定：所有合格竞标人投标报价中的最低报价作为基准价，基准价得满分10分，最低分0分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价得分计算公式： F=10-（投标价-基准价）/E 其中E=本次采购最高限价的5%； F值按四舍五入规则保留小数点后2位小数，F<0时按0计。 |  |  |  |

1. 总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对响应文件进行评审，评标委员会对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评标程序和评审标准

2.1评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审；

2.1.2第二信封初步评审；

第二信封算术性修正；

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审；

2.1.3综合评价，推荐中标候选人；

2.1.4编写评标报告。

2.2 第一信封资格审查

评标委员会首先对竞标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过资格审查的标准见评标办法前附表。

评标委员会可以要求竞标人提交资格审查表中竞标人基本情况表有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3 第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的响应文件第一信封（商务文件和技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见评标办法前附表。

2.4 第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞标人对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。竞标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评标委员会对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出询比文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5 第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的响应文件第一信封（商务文件和技术文件）进行详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各竞标人的商务和技术得分。

商务和技术得分取评标委员会所有成员评分的算术平均值。

2.6 第二信封开标

第一信封（商务文件和技术文件）评审结束后，采购人将按照第二章“竞标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过响应文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的响应文件第二信封（报价文件）进行开标。

2.7 第二信封初步评审

评标委员会对通过响应文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的响应文件第二信封（报价文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见评标办法前附表。

2.8 第二信封算术性修正

评标委员会将对通过响应文件第二信封（报价文件）初步评审的竞标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(3) 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

2.9 第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与竞标人原报价不同，评标时将书面通知竞标人进行澄清，竞标人应确认算术性修正后的报价；如竞标人拒绝确认，则其响应文件将不予评审，作废标处理，同时没收其投标担保。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），竞标人的响应文件作废标处理。

评标委员会发现竞标人的投标报价明显低于其他竞标人报价或者在设有标底时明显低于标底的，应当要求该竞标人对相应投标报价作出书面说明，并提供相关证明材料。

竞标人不能证明可以按照其报价以及询比文件规定的质量标准和履行期限完成询比项目的，评标委员会应当认定该竞标人以低于成本价竞标，并否决其投标。

竞标人有以下情形之一的，否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.10 第二信封详细评审

计算所有通过第二信封（报价文件）初步评审以及算术性修正后的竞标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见评标办法前附表。

2.11 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各竞标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对竞标人进行排名。如最终得分相同时，则取响应文件第一信封（商务文件和技术文件）得分较高的优先。

2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按评标办法前附表规定的人数推荐中标候选人并向采购人提交书面评标报告。

评标委员会对响应文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章  合同条款及格式

建设工程设计合同(一)

工程名称: ______________ _________ 工程地点: __________________ _____ 设计证书等级： _______________________ 发包人： ____________________ ___ 设计人： ____________________ ___ 见证人： ____________________ ___ 合同编号：____________________________ 签订日期：____________________ __

中华人民共和国建设部

监定

国家工商行政管理局

建设工程设计合同(一)

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担           （项目名称）            ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等有关法律法规。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同为固定总价合同。设计收费总价为中标设计单价*最终实际面积为准。本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 |  | 估算总投资 | 含增值税设计费单价（元/㎡） | 含增值税设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积（㎡） | 方案设计 | 施工图 设计 |  |  |  |
| 1 | 2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目 |  | √ | √ |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件及各阶段周期安排：

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期或设计时限 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目施工设计图纸（蓝图）及相关附属设施图纸 |  | 15 | 方案设计通过审查30日历日内提交施工设计图纸及装饰施工图概算文件。 |  |  |

注：提供电子版要求：

1、结构计算（如有）：提供结构计算书和结构计算模型；

2、以上所有电子版要求无加密，若是DWG版须转AutoCAD 2007版；一套天正T3版和一套T7版。

二、各阶段周期安排：

包括但不限于下述讨论，发包人可根据实际需要组织设计人及相关单位对装饰施工图设计进行讨论、沟通、评审等，设计人不得拒绝。如因非设计人自身原因而导致的进度节点时间有出入时，双方应协商解决，但不得延误发包人的总体进度计划目标的实现。

第五条　设计费支付进度详见下表：

| 付费次数 | 付费比例 | 付费基数 | 付费条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 30% | 结算价格为中标设计费单价*发包人要求的设计面积（面积以实际为准） | 方案确认后，发包人在设计人提供等额正规增值税专用发票后的15天内。 |  |
| 第二次 | 50% |  | 装饰、土建施工图完成并提交至发包人确认后，并通过图审部门审批及备案后，发包人在设计人提供等额正规增值税专用发票后的15天内。 |  |
| 第三次 | 20％ |  | 全部工程施工结束后，发包人在设计人提供等额正规增值税专用发票后的15天内。 |  |

第六条  双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，施工前负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3设计人还应负责：

1）景观、装饰、道排等相关设计；

2）负责确认建筑外立面效果和外装饰的面饰材料（包括但不限于：颜色、质感、拼接方式等）。

3）负责提供本项目所用门窗、进户门等材料的技术要求等内容。

4) 设计单位应向发包人提供交房户型图。

5）负责各室外管网的单项设计，并进行综合管网设计（配合对管网设计进行专家评审）。

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人无需向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________％。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，处以500元/天的违约金。

7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付设计费5%的违约金。

7.5项目负责人及项目团队必须全程为项目装饰施工图设计服务，后期如发现有不符情况的，设计人按每人2万元标准向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同并追究设计人法律责任及经济索赔。

7.6发包人在竣工结算时再次复核钢筋含量和混凝土含量，如最终设计图（含设计变更，采购人改变使用用途的除外）核算的钢筋含量或混凝土含量超出设计合同约定的，视为设计人违约，设计人需按违约部分的设计面积5元/m2向发包人支付违约金>。（钢筋含量或混凝土含量限值见附件）

7.7在发包人设计人双方对设计方案的沟通、交底、评审、汇报的过程中，设计人应根据具体情况分别派出项目负责人、技术负责人、主要设计人员或各相关专业设计人员，这些人员必须与响应文件上的人员相符（如响应文件中所列项目团队人员因重大原因不能参与到本项目设计中时，设计人必须提前以书面方式通知发包人，经发包人同意后方可更换人员，未经发包人同意设计人擅自更换设计人员的发包人一律不予认可），擅自更换项目负责人、技术负责人处以2万元/人次违约金，擅自更换其他设计人员处以5000元/人次违约金，承担违约责任的金额从设计费中扣除。如更换人员不符合询比文件人员相关人员资质最低要求，发包人有权单方面终止合同，设计人向发包人支付不低于合同金额20%的违约金。

第八条  其他

8.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.2发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意项目所在地人民法院提起起诉。

8.5本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.7其它约定事项：

8.7.1 本工程设计成果及资料文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

8.7.2在本合同正常履行并且发包人已履行完毕全部付款义务的情况下，发包人享有工作成果及其中的资料、文案、设计方案、信息的所有权、知识产权及永久使用权（含电子档文件），发包人享有自由处置的权利。

8.7.3在非因正常履行而导致本合同终止的情况下，则本项目已完成工作成果及其中的资料、文案、设计方案、信息的所有权、知识产权及永久使用权归发包人所有。

8.7.4设计人承诺承担为发包人提供的信息途径、各类资料、设计文件及工作成果等的权利担保责任，如侵犯任何第三方权益的由设计人承担责任，与发包人无关。

8.7.5本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.7.6发包人除向设计人支付本合同约定的设计费外，不向设计人支付交通费、通讯费及本合同约定以外的其它任何费用。

8.7.7设计人在进行初步设计前，应提交初步设计的结构设计选型方案，经发包人审定后方可继续设计。

8.7.8发包人有权组织相关的专家，对设计质量进行评审，若评审时发现设计人不负责任，造成工程成本严重浪费的，发包人有权拒付设计费并就已造成的损失向设计人进行索赔。

8.7.9合同履行过程中，发包人发现设计人在投标阶段有弄虚作假等其它违法违规行为的，经相关部门调查属实的，发包人有权单方面终止合同，并依法追究责任人的相关责任。

8.7.10发包人将根据设计人设计的设计图纸进行土建工程询比，如土建询比清单编制时发现钢筋含量和混凝土含量超出设计合同约定的，由设计人无条件自费优化修改。

8.7.11设计人下发的设计修改或变更的单据编号应唯一，做到一单一号；时间上应满足发包人的工程进度需求。

8.7.12 设计人派驻现场的设计代表为       。发包人派驻的代表为       。在主体施工期间，设计代表须常驻现场，并接受发包人的考勤和考核。设计代表需接受发包人设计管理相关制度的约束。

8.7.13特别约定：

1）设计人按本合同第四条约定向发包人提交设计成果文件，设计成果文件应包括但不限于该项目装饰施工图设计询比文件中规定的内容；

2）在发包人的配合下设计人应保证项目的容积率、建筑密度等技术指标满足发包人及政府规划部门的要求，如因设计人设计原因导致项目未达到当地规划部门的规定的深度和要求而未能通过规划部门审批，设计人应继续无偿装饰施工图设计直至通过规划部门审批。

3）设计人设计的图纸应细致到位，并令发包人满意；因设计人设计深度不够或设计错误等自身原因造成的项目的设计变更量不能超过项目总造价的5%，否则，设计人向发包人支付不低于合同总额30%的违约金。

8.10.14保密条款

1）双方均有责任对规划设计方案的创意、建筑手法、屋顶形式、立面造型、平面布置等以及用与该项目的有关技术资料保密；

2）设计人设计底图归档后，所有资料及电子文本应按装饰施工图设计等阶段及时移交给发包人；

3）设计人参与该项目的设计人员应具有良好的职业道德和专业设计能力（且应与响应文件中所报设计人员相符），不得把该项目的相关资料透漏给第三方或应用于其它工程中；

4）发包人应保护设计人的设计版权；

5）设计人有责任参加方案阶段的研究和修改，以利于装饰施工图设计的顺利进行。

8.11本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。

8.12本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

发包人名称：　　　　　　　　　       设计人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　           （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　         法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　         委托代理人：（签字）

住　　   所：　　　                    住　　   所：

邮 政 编 码：　　　                    邮 政 编 码：

电　　   话：　　　                    电　   　话：

传　　   真：　　　                    传　   　真：

开 户 银 行：　　　                    开 户 银 行：

银 行 帐 号：　　　                    银 行 帐 号：

建设行政主管部门备案：　　　           鉴 证 意 见：

（盖章）　　　　　　　　　          　（盖章）

备   案   号：　　　　　　　　　　　   经   办   人：

备 案 日 期：　　年　月　日　　   鉴 证 日 期：　　年　月　日

第五章  设计任务书

第七章 设计任务书

一、项目概况：

肥东、清溪、巢湖服务区等14对服务区便利店、餐厅、客房、公厕等区域的的方案设计、工程初步设计（含估算编制）、施工图设计（含概算编制）、软装设计、施工期现场服务及现场勘察测绘等相关的设计服务。

二、设计服务范围及内容

| 序号 | 服务区名称 | 设计成果 | 暂定面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥东服务区 | 便利店装饰设计、软装设计 | 300.00 | 双侧设计 |
|  |  | 公共卫生间装饰设计、软装设计 | 1040.00 | 双侧设计 |
| 2 | 天堂寨服务区 | 西区外立面、公共卫生间、便利店装饰设计、软装设计 | 280.00 | 单侧设计 |
| 3 | 清溪服务区 | 公共卫生间装饰设计 | 700.00 | 双侧设计 |
|  |  | 员工宿舍房建设计、装饰设计 | 800.00 | 单侧设计 |
| 4 | 王寨服务区 | 公共卫生间装饰设计 | 300.00 | 双侧设计 |
| 5 | 巢湖服务区 | 公共区域（中庭）、便利店仓库房建、装饰及软装设计 | 1840.00 | 双侧设计 |
|  | 巢湖服务区 | 广场交通组织流线、景观绿化设计 | 项目整体 | 双侧设计 |
|  | 巢湖服务区 | 男卫生间装饰设计、盥洗室房建及装饰设计 | 270.00 | 双侧设计 |
| 6 | 沙溪服务区 | 便利店装饰设计、软装设计 | 240.00 | 双侧设计 |
| 7 | 潜山服务区 | 便利店仓库房建及装饰设计 | 100.00 | 单侧设计 |
|  |  | 便利店装饰设计、软装设计 | 100.00 | 单侧设计 |
| 8 | 牯牛降服务区 | 餐厅装饰设计、软装设计 | 400.00 | 双侧设计 |
| 9 | 西桥服务区 | 客房装饰设计、软装设计 | 340.00 | 单侧设计 |
| 10 | 文集服务区 | 档案室装饰设计、软装设计 | 450.00 | 单侧设计 |
| 11 | 丰乐服务区 | 监控中心装饰设计 | 150.00 | 单侧设计 |
|  |  | 会议室装饰设计、软装设计、会议系统设计 | 400.00 | 单侧设计 |
| 12 | 八公山服务区 | 广场儿童娱乐区、房车营地及户外休息区设计 | 项目整体 | 双侧设计 |
| 13 | 太白岛服务区 | 第三卫生间装饰设计、软装设计 | 60.00 | 双侧设计 |
| 14 | 焦岗湖服务区 | 开水间、泡面区装饰及软装设计 | 36.00 | 双侧设计 |

备注： 巢湖服务区设计要求如下：1.便利店、餐厅、麦当劳不在此次设计范围之内。2.需考虑室内休息区、满足单侧四间商铺，单侧40m2。3.需咨询服务台、青年之家、母婴室三个功能区应相邻设置。设计方案应便于咨询服务台的工作人员管理4.公共走道的宽度应满足设置室内休息区的需要。5.开水间与泡面区可合并设置。6.综合楼入口应设置门斗。

三、设计依据及要求

1.设计依据

1.1经发包方确认的各专业相关图纸。

1.2本设计任务书；

1.3国家和地方现行法规、设计规范及标准，规划性文件内容。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210--2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2001

《建设工程项目管理规范》GB 50326--2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209--2002

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50016--2014

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

《办公建筑设计规范》JGJ67-89

《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90

现行国家环保规范

2.设计定位要求：此次设计成果要依据现场平面布局与改造后平面布局相结合，最大利用现有平面布局，减少后期施工过程中改造工作量。

3.设计成果及服务要求：

1、方案阶段（包括但不限于）

1.1设计说明：设计的理念；各专业设计说明书及设计概算（含改造前后的各项技术经济指标）；其它必要的设计说明。

1.2设计图纸：建筑平面布局图（含尺寸及功能）、透视效果图200字以内的简要文字说明（效果图至少两张需同时体现硬装和软装）；其它必要的设计图。

2、施工图阶段（包括但不限于）

2.1建筑施工图设计：建筑施工图设计、结构施工图设计、设备施工图设计（含综合楼配套的强弱电、给排水、供配电、消防、暖通、照明、监控等土建部分相关专业预埋管线的设计工作）、总体施工图设计（总图定位、竖向、各种管线综合图等，在总图内需明确各管线与市政管线的关系）、后续服务及施工现场配合等。为设计提供的各类勘察工作及岩土工程勘测工作。

2.2、装饰施工图设计：顶面材料选型及施工工艺标准、顶面灯具、色温、配置标准、顶面空调形式及出回风标准、排风排烟设备标准、墙面造型、灯箱、地面材料及铺贴方式标准,主通道、等功能区通过色块或标识进行区分、强弱电、插座、控制回路、橱窗材料及做法标准、窗帘制作标准。提供各区域新建及墙体拆除图、平面布置图、墙体定位图、地面材质图、天花造型布置图、天花灯具、空调定位图、天花、空间立面图、剖面图、节点大样图（含天花、地面、墙面复杂造型等）等施工图。设计范围内水、电、暖、空调专业的系统图、平面图、设备材料表的施工图。以上设计标准由中选单位提供的方案通过评审后进一步深化。注：主要效果材料（地面铺装、天棚装饰及照明灯具等）后期提供材料样品。

2.3、软装与陈列设计：（1）家具：便利店、餐厅及客房等家具选型、家具定样、定制家具的加工生产工艺图绘制、家具清单编制;（2）灯具：装饰灯具选型、灯具定样、定制灯具的加工生产工艺图绘制，灯具清单编制;（3）装饰画、装饰摆件、工艺品：提供相应图纸、尺寸、规格、材质等参数信息及清单编制；（4）其它设施：窗帘、冷饮柜、标牌、宣传画等相关设施设备的选型及清单编制。以上设计标准由中选单位提供的方案通过评审后进一步深化。注：上述设施的清单编制应满足招标采购的要求（包括但不限于各类设施的规格、尺寸、参数、样式等）。

3、以上不同阶段设计工作的设计深度均需符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》建质函【2016】247号。

4、竞标人需自行核实采购人提供图纸的准确性，在方案竞标时应提供现阶段服务区原始平面图（总体平面与建筑平面）。

5、需提供图纸预算价格及材料选型表。

6、提供方案设计说明，设计理念等。

7、经施工图审查单位审查合格的施工图审查合格证。

8、所有设计图纸均提供不少于8套纸质版蓝图，需同时提供电子版和PDF版，且无加密，若是DWG版须转AutoCAD 2007版；一套天正T3版和一套T7版（无教育版印记）。

9、中标方在施工周期内，派驻1名设计人员（有3年及以上的本专业技术和相关专业的经验，并具有类似项目的设计协调经验，须经甲方认可；在施工期间，须常驻现场，接受发包人的考勤和考核，接受发包人设计管理相关制度的约束）协调现场整个区域内的设计施工问题，并随时根据现场要求完成深化及出具相关图纸；其中主创设计师现场服务次数不少于20次，专项设计师不少于10次，在重要节点需要到现场指导和汇报。

四、其它说明

1、本次改造需保留原服务区除改造区域外的一切原服务区相关设施。

2、投标单位应充分领会《交通运输部关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》交公发[2014]198号、《安徽省交通运输厅关于进一步提升高速公路服务区服务质量的实施意见》（皖交运〔2014〕190号）、《全国高速公路服务区服务质量等级评定记分标准》等文件精神，并紧密结合文件要求对服务区开展设计工作。

3、本次投标时仅需做至方案设计阶段，中标后按要求完成后续优化初步、施工图、软装等全部设计工作。本次提交评审的方案包括肥东服务区便利店及公厕、巢湖服务区中庭、牯牛降服务区餐厅、西桥服务区客房的设计方案、整体效果图和投资估算、施工图设计周期计划书。其它项目在本次投标时暂不提供方案，中标后按要求开展方案设计工作。

4、总体方案设计原则：投资经济、布局合理、功能齐全、环境优美以及统筹兼顾。

（1）要求造型简洁、美观、色彩和谐统一，且较强空间和环境的艺术，并协调好与周边环境的关系。

（2）考虑节能、环保、安全等不同的要求，力求动静分离、主次分明。

（3）合理布局各项功能，以满足服务区后期的使用需求。

（4）消防、排污、给排水设计满足相关规范要求。

第六章  响应文件格式

2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图

设计服务项目

响  应  文  件

（第一信封商务和技术文件）

竞标人：                                  (盖单位章)

年     月     日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查表

五、其他材料

一、 投标函

（采购人全称）：

1. 经现场踏勘和研究                                      (项目名称)询比文件的全部内容（含第  　 号至第  　 号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计合同协议书所规定的期限内完成通知要求的勘察设计任务。

3. 项目负责人姓名：        　 　 ，性别：      ，年龄：     ， 现任职务：         　 ，技术职称：    　      。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本响应文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方以金额为人民币         万元的投标担保与本投标函同时递交。

8. 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为                                     。

竞标人：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      　　    年        月        日

姓名：  　　  　     (法定代表人亲笔签字)  性别：  　    年龄：        职务：

系                  　　　         (竞标人名称)的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 (盖单位章)

年       月      日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.如果由竞标人的法定代表人签署响应文件，需提交法定代表人身份证明。

(二) 授权委托书

本人    　　    (姓名)系    　　　　　　　　  (竞标人名称)的法定代表人，现委托   　　     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)勘察设计（设计服务）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    　　　　　　　         。

代理人无转委托权。

竞标人：                                  (盖单位章)

法定代表人：                                  (签字)

身份证号码：

委托代理人：                                 (签字)

身份证号码：

年      月       日

注：1.如果由竞标人法定代表人的委托代理人签署响应文件，需提交委托书；

2.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

3.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足询比文件规定；

4.公证书出具的日期与授权委托书出具的日期同日或在其之后；委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

三、投标保证金

若采用电汇（转账），竞标人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下。

投标保函

（采购人名称）：

鉴于           （竞标人名称）（以下称“竞标人”）于      年    月    日参加            （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：竞标人在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的，或者竞标人不接受评标办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正，或者竞标人提交了虚假资料，或者竞标人在收到中标通知书未按询比文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

本保函在上述投标有效期期满之后自动失效，无需退回我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

四、资格审查表

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 勘察资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 咨询资质等级 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附法人营业执照副本(全本)的复印件、资质证书副本(全本)的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖申请人单位章。

（二）近年完成的类似项目汇总一览表

| 序号 | 起讫时间 | 项目名称 | 项目概况 | 工作内容 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.竞标人应提供2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)已完成的类似项目情况。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为“方案设计批复”、“装饰施工图设计已审批”等不同阶段，竞标人应根据项目实际完成情况进行填报；

3.本表后应附近年完成的类似项目情况表，每个项目一张表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的类似工作 |  |
| 工作周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.竞标人应提供2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)已完成的类似勘察设计项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.项目完成情况：根据先后顺序分为 “方案设计批复”、“装饰施工图设计已批复”等不同阶段，竞标人应根据项目实际完成情况进行填报，若有装饰施工图设计批复，视为项目已完成；若无装饰施工图设计批复，则以提供相关业绩证明材料（审图合格证或履约证明等）的完成情况确定项目是否完成；

3.本表后应附中标通知书或合同协议书的复印件、并按照竞标人填报的完成情况提供相关业绩证明材料。批复、审批的等不同阶段的证明材料应为复印件。如果竞标人提供的上述证明材料均无法体现出竞标人须知前附表附录2要求的建设规模或技术指标（如有），则竞标人还需提供其他相关证明材料；

4.如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似勘察设计经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足竞标人须知前附表附录3的要求；

2.本表后应附竞标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员参加社保的有效证明材料。

（五）主要人员资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为竞标人服务时间 |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 发包人及联系电话 |
| 3. 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员应与表(四)中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如注册类证书等)的复印件；

2.项目负责人及技术负责人还应由业主提供相关业绩证明材料的复印件。

（七）竞标人信誉情况表

1、竞标人应针对第二章“竞标人须知”前附表附录4的要求，在此对其信誉情况做出说明。 2、未被人民法院列入失信被执行人的竞标人，在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn查询的截图。 3、提供竞标人守合同重信用企业证书。

六、其他材料

1、竞标人认为需要补充的资料。

2、公示信息表

公示信息表

| 竞标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞标人业绩 |  | 1、 2、 … |
| 项目负责人 | 姓名 |  |
|  | 职称 |  |
|  | 经历 |  |

注：

1、采购人将对中标候选人的此表信息进行公示，竞标人须完整填写相应信息。

2、为方便采购人统计，竞标人应将本表的电子版拷入U盘中，U盘密封要求见竞标人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

七、 技术建议书

（20000字以内）

主要内容包括：

1.对项目的理解和总体设计思路

2.设计服务方案

3.设计计划安排

4.后续服务的安排及保证措施

5.其他建议

说明：技术建议书单独装订成册（仅限一册，含文字说明在内，总页数不超过100页）

2020年驿达公司服务区改造工程方案及施工图设计服务项目

响 应  文  件

（第二信封报价文件）

竞标人：                                  (盖单位章)

年      月      日

目  录

一、报价函

二、报价清单

一、报 价 函

致：                                （采购人全称）：

经现场踏勘和研究                                   (项目名称)询比文件的全部内容（含第 　  号至第 　  号补遗书）后，我方就上述项目设计任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）                元（¥           ），完成本询比项目规定的所有工作内容，并接受询比文件第三章 “评标办法”第2.8款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。

竞标人：                               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

二、报价清单

| 序号 | 服务区名称 | 专项设计 | 暂定面积双侧（㎡） | 单价（元/㎡） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥东服务区 | 便利店装饰设计、软装设计 | 300.00 |  |  | 双侧设计 |
|  |  | 公共卫生间装饰设计、软装设计 | 1040.00 |  |  | 双侧设计 |
| 2 | 天堂寨服务区 | 西区外立面、公共卫生间、便利店装饰设计、软装设计 | 280.00 |  |  | 单侧设计 |
| 3 | 清溪服务区 | 公共卫生间装饰设计 | 700.00 |  |  | 双侧设计 |
|  |  | 员工宿舍房建设计、装饰设计 | 800.00 |  |  | 单侧设计 |
| 4 | 王寨服务区 | 公共卫生间装饰设计 | 300.00 |  |  | 双侧设计 |
| 5 | 巢湖服务区 | 公共区域（中庭）、便利店仓库房建、装饰及软装设计 | 1840.00 |  |  | 双侧设计 |
|  | 巢湖服务区 | 广场交通组织流线、景观绿化设计 | 项目整体 | / |  | 双侧设计 |
|  | 巢湖服务区 | 男卫生间装饰设计、盥洗室房建及装饰设计 | 270.00 |  |  | 双侧设计 |
| 6 | 沙溪服务区 | 便利店装饰设计、软装设计 | 240.00 |  |  | 双侧设计 |
| 7 | 潜山服务区 | 便利店仓库房建及装饰设计 | 100.00 |  |  | 单侧设计 |
|  |  | 便利店装饰设计、软装设计 | 100.00 |  |  | 单侧设计 |
| 8 | 牯牛降服务区 | 餐厅装饰设计、软装设计 | 400.00 |  |  | 双侧设计 |
| 9 | 西桥服务区 | 客房装饰设计、软装设计 | 340.00 |  |  | 单侧设计 |
| 10 | 文集服务区 | 档案室装饰设计、软装设计 | 450.00 |  |  | 单侧设计 |
| 11 | 丰乐服务区 | 监控中心装饰设计 | 150.00 |  |  | 单侧设计 |
|  |  | 会议室装饰设计、软装设计、会议系统设计 | 400.00 |  |  | 单侧设计 |
| 12 | 八公山服务区 | 广场儿童娱乐区、房车营地及户外休息区设计 | 项目整体 | / |  | 双侧设计 |
| 13 | 太白岛服务区 | 第三卫生间装饰设计、软装设计 | 60.00 |  |  | 双侧设计 |
| 14 | 焦岗湖服务区 | 开水间、泡面区装饰及软装设计 | 36.00 |  |  | 双侧设计 |
| 15 | 预留金 | 餐厅装饰设计、软装设计 | / | / | 80000 | 不可竞争费 |
| 19 | 设计费报价合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本设计项目的内容包括但不限于询比文件约定的设计内容，具体面积以发包人确认的实际设计面积为准，以上均为含税价格。

2、竞标人统一按报价清单中分项和面积进行报价，采购人在实际设计过程有权对设计面积及专项设计内容予以增加或减少，但是中选人不得因设计范围增加或减少向发包人进行索赔，并不得对单价和其他条款作出任何改变，合同总价按实际结算。

3、设计阶段费用比例划分为：方案和初步设计阶段占30％、施工图设计阶段占50％、后续跟踪设计服务阶段占20％。采购人在实际设计过程有权对设计内容予以增加或减少。但是中选人不得因设计范围增加或减少向发包人进行索赔，并不得对单价和其他条款作出任何改变，合同总价按实际结算。

竞标人：               (全称、盖章)

授权代理人：           (签字或盖章)

日期：       年      月     日