八公山服务区餐饮电缆改造工程

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

2020年10月

目   录

第一章  询比公告	1

第二章  评审方法(最低价法)	7

第三章  合同条款及格式	9

第四章  采购需求	20

第五章  响应文件格式	21

# 第一章  询比公告

本项目“八公山服务区餐饮电缆改造工程”已列入2020年度采购计划,项目资金已落实，采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“八公山服务区餐饮电缆改造工程”进行公开询比采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况

1.项目名称：八公山服务区餐饮电缆改造工程

2.项目地点：八公山服务区

3.采购内容：驿达公司八公山服务区因经营业态扩展需求，导致服务区用电量增大，原电缆无法满足用电需求，现需进行电缆改造和增加配电柜（具体内容详见清单）。中标后需自行完成施工、验收、送电工作，且自行办理对接手续，确保服务区用电验收通过，及时向服务区送电。

4.最高限价：32万元

5.采购类别：工程类

6.标段划分：本项目共1标段

7.施工期限：自合同签订完成之日起18个日历天内完成

二、资格最低要求

1.供应商资格要求

（1）资质要求：独立法人，具有有效的营业执照。具有有效期内的承装、承修、承试五级及以上的电力设施许可证或电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质。

（2）业绩最低要求：近三年（2017年1月1日至今）有一个合同金额在20万元及以上的供电工程业绩。

(提供业绩的合同协议书复印件，时间以合同协议书的签订时间为准，如合同无法体现金额、时间等评审相关内容，须出具供应商承诺，承诺格式自拟，否则该合同无效)

- 项目经理最低要求：具有机电类专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的行业主管部门核发的B类安全生产考核合格证书。作为项目经理负责过一个合同金额在20万元及以上的供电工程业绩。必须是竞标人本单位在职人员。

- (项目经理业绩和企业业绩可以重复，供应商应提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细。如合同无法体现项目经理等评审相关内容，须出具供应商承诺，承诺格式自拟，否则该合同无效。)

2.信誉要求：

（1）没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）

（5）没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单；

（6）供应商法定代表人和项目负责人近3年（2017年1月至今）内无行贿犯罪行为记录；没有法律法规规定的其他情形。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目询比；与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参加询比。

4.本次采购不接受联合体竞标。

三、询比文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的供应商，可在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、响应文件递交时间及地点

响应文件递交的截止时间（询比截止时间）为 2020年11月6日11时30分，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司1楼会议室（合肥市望江西路520号皖通科技园内皖通内10号楼）。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：合肥市望江西路520号皖通大厦七楼会议室

联系人：徐工  金工

电话: 0551-65333776  0551-63738552

邮箱： xuy221@ahjkjt.com

六、发布公告的媒介

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（http://www.ahydgs.com/）网站上发布。

七、其他询比事项

1.现场考察及标前会议

采购人不组织现场考察与标前会议，供应商可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由供应商自行安排，费用自理。

2.响应文件装订及包封

1.现场考察及标前会议

采购人不组织现场考察与标前会议，供应商可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由供应商自行安排，费用自理。

2.响应文件装订及包封

（1）响应文件份数：正本1份，副本 1 份，中标人签订合同时另行向采购人提供副本/ 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。本次响应文件建议采用胶装，否则供应商应对其响应文件未胶装而导致的缺损负责。

（2）响应文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，封套上应写明项目名称、供应商名称，封套应密封完好，封套上应加盖供应商单位公章或法人（或授权代理人）签字。

3.响应保证金

（1）响应保证金金额： 6000.00元。

（2）响应保证金形式：电汇（转账）。

若采用电汇（转账）形式，响应保证金必须由供应商的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在本项目询比截止时间前到账，否则视为无效。

（3）响应保证金退还

签订合同后5个工作日内，按照原来款账户全额退还中标人及未中标人响应保证金。

（4）不予退还响应保证金的情形：

①中标候选人放弃中标候选人资格。

②供应商在投标过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他供应商串通投标、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的。

③供应商在投标有效期内撤销投标文件。

④中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金。

4.询比文件澄清

（1）供应商对询比文件的疑问应在递交响应文件截止之日3天前通过邮件的方式向采购人提出；

（2）采购人将在递交响应文件截止之日2天前以答疑澄清形式在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站发布。供应商应主动关注网站上的相关信息，无需回函确认；采购人不再以其他方式通知。

5.履约保证金

（1）履约保证金金额：  5 %签约合同价；

（2）履约保证金形式：电汇（转账）或银行保函；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。

八、响应保证金账户

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行
账    号： 1302011919201123880

注：供应商人须在递交响应文件时一并递交退还响应保证金的收据和单位基本账户，以便后期退还响应保证金时使用。

2020年10月29日

# 第二章  评审方法(最低价法)

本次评审采用经评审的最低标价法。评审委员会对满足询比文件实质要求的响应文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，评审委员会通过抽签的形式确定排序。

本项目评审委员会由采购人代表 3 人及专家评委  / 人共同组成，评审委员会按以下程序进行评审。

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询比公告中所列各项资格条件要求；

（2）响应文件签字、盖章齐全，符合响应文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购最高限价（32万元）；

（4）响应保证金递交符合询比文件要求；

（5）响应文件内容齐全，格式符合询比文件要求；

（6）设备技术性能指标偏差表满足采购需求的规定；

（7）未修改采购人提供的报价清单（包含清单说明、单位、数量、预留金）；

（8）响应文件正、副本份数符合询比文件要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、算术性修正

供应商报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3、推荐成交候选人

对满足初步审查及响应性评审、算术性修正的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。如不足3人，按《公路工程建设项目询比投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）相关规定处理。响应报价也相等时，由评审委员会通过抽签的形式确定排序。

4、出现以下情况之一的，作为询比失败处理，应重新组织询比：

（1）出现影响询比公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）递交响应文件的供应商少于3家。

第三章  合同条款及格式

发包人（甲方）：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

承包人（乙方）：xxxxxxx

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxx工程采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：xxxxxxx

1.2 工程地点：

1.3 承包内容：

1.4 工程质量：合格

1.5  合同价款（人民币大写）：             （¥         元）

1.6  工期：    日

第二条 甲方义务

2.1 开工前   天，向乙方提供经确认的采购图纸     份，并向乙方进行现场交底。

2.2 指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3按照合同的约定向乙方支付工程款。

第三条 乙方义务

3.1参加甲方组织的采购图现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2 指派      为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织采购，保质、保量、按期完成采购任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行采购规范、操作规程、防火安全规定及环境保护规定。严格按照图纸进行采购，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4采购中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1因甲方要求提前竣工时，应征得乙方同意。

4.2因甲方原因导致工期延误，工期顺延。

4.3因乙方原因导致工期延误工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《中华人民共和国电力法》《建筑装饰工程采购及验收规范》（JGJ73－91）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ100－88）等国家制定的采购及验收现范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知15日内（给与验收意见反馈或）组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第六条  关于工程价款、工程量及结算的约定

6.1合同当事人约定本合同价款采用固定综合单价。综合单价包含的风险范围：材料价格涨跌、合同内措施费用包干、交叉作业引起增加费用、政策性调整风险等所有风险均包含在内，不予调整。此合同价款是完成合同范围及工期的全部价款，是承包人依据询比文件等资料，并充分考虑市场行情及自身情况进行的报价，除三方约定的其他调整因素外合同价款不得调整。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。除合同另有约定外，因变更引起的价格调整，其调整方法为：清单中已列的项目，执行原有综合单价；清单中未列的项目，参考竞标报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由甲方（或委托有资质的中介单位）按照承包人竞标报价编制依据（利润率、风险费、取费费率等），参考安徽省建设工程工程量清单计价依据（2005年的计价规范、消耗量定额、计价费用定额、采购机械台班费用定额）重新组价后结合投标单位的投标整体下浮比例确定。

调整流程：

（1）设计变更：

1）《设计变更单》需加盖甲方有效印章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）设计变更实施后，需甲方确认完成情况。

3）设计变更实施确认后，承包人应在一个月内提出变更价款报甲方。

（2）现场签证：

1）现场签证需承包人和甲方（工程人员）（有监理的需请监理）进行会签，明确签证的详细内容。

2）现场签证内容实施后，承包人应在一个月内办理变更价款报甲方。

（3）增减工程：

1）《增减工程单》需加盖甲方有效印章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）增加工程实施后，需甲方确认完成情况。

3）增加工程实施确认后，承包人应在一个月内提出变更价款报甲方。

6.2 工程量计量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、国家标准及行业标准等进行计量。计量需承包人和甲方（工程人员）进行现场确认，明确计量的详细内容。

6.3 本工程无形象进度支付，待工程验收合格后一次性支付至审计金额的97%，余下尾款待质保期到后，无质量问题时一并支付。

注：工程质保期为1年（自工程验收合格之日起开始计算）

6.4 工程验收合格后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15 天内审核完毕后向乙方结清尾款。

6.5 履约保证金

6.5.1.合同签署前3日乙方向甲方缴纳履约保证金人民币      （中标额的5%），期限至合同结束无违约行为后无息退还。

6.5.2履约保证金以转账方式转入甲方指定账号，与此有关的费用由乙方承担；

6.5.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。

第七条 有关安全生产和防火的约定

7.1 甲方提供的采购图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在采购期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3 由于乙方在采购生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济及法律责任。

第八条 奖励和违约责任

8.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

8.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方   /   元，作为奖励。

8.3  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

8.4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失由甲方负责。

8.6  乙方采购的工程达不到合同约定的标准或甲方验收不合格的，乙方按照甲方要求的期限进行返工，由此产生的一切费用（包含材料费、人工费等）均由乙方自行承担，否则甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用在乙方的工程款中双倍扣除，不足部分，有权向乙方无条件追偿。

8.7  在质保期（自工程验收合格之日起开始计算）内发生质量问题，乙方须在接到通知后3日内赴现场进行维修，3日内如不能到达，甲方有权另行安排，由此所发生的费用甲方有权在乙方的质保金中双倍扣除，不足部分，有权向乙方无条件进行追偿。

8.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条  争议或纠纷处理

9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2  合同争议的解决方式：本合同在执行中发生的争议，由合同当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条  其它约定

乙方需提供等同审计定案金额的增值税专用发票

第十一条  附则

11.1 本合同正本陆份，甲乙双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效

11.2 本合同履行完成后自动终止。

11.3 附件

八公山服务区餐饮电缆改造工程工程量清单

发包人（甲方）（盖章）：                   承包人（乙方）（盖章）：

法人或其委托代理人：                      法人或其委托代理人

年  月  日                                      年  月  日

廉 洁 共 建 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，XXXXXXXXXXXXXXX（项目名称）的发包人 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 （以下简称“发包人”)与该项目的采购单位XXXXXXXXXXXXXXX (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行XXXXXXXXXXXXXXX采购合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券、贵重物品和各类电子红包（如微信红包、电子预付卡、代金劵等），不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人采购队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品和各类电子红包（如微信红包、电子预付卡、代金劵等）。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，承包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或承包人上级单位的纪检监察部门约请发包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为XXXXXXXXXXXXXXX（项目名称）采购合同的附件，与工程采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式陆份，由双方各执叁份。

发包人：(盖单位章)                                      承包人：（盖单位章)

法人或其委托代理人：                                    法人或其委托代理人：

年       月      日                              年     月      日

安全生产合同

为在采购过程中创造安全、高效的采购环境，切实搞好本项目的安全管理工作，XXXXXXXX项目业主安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（以下简称“发包人”）与承包人XXXXXXXXXXXX公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时采购，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人采购现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按采购人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁布的安全生产证书，参加采购的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。采购现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有采购人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。采购负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有采购机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．采购中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，采购现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任：如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：(盖单位章)                                      承包人：（盖单位章)

法人或其委托代理人：                                    法人或其委托代理人：

年       月      日                               年     月      日

项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致： 驿达高速公路服务区经营管理有限公司

XXXXXXXXX 法定代表人 XXXXXXXXX 代表本单位委任XXXXXXXXX 为(XXXXXXXXX)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  XXXXXXXXX 代表本单位全面负责

承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

### 附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（采购人名称）：

鉴于                   （采购人名称，以下简称“采购人”）接受                   （供应商名称，以下称“供应商”）于        年    月    日参加            （项目名称）项目的询比。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）          （¥       ）。

2.担保有效期自采购人与供应商签订的合同生效之日起至项目完工验收之日28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.采购人和供应商变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：                   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	      话：

年		月		日

注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。

第四章 采购需求

- 主要材料清单：

| 序号 | 产品配件 | 询比规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜A5柜 | 含箱内全部元器件，60*6铜牌更换、连接电缆更换为3*240+2*120国标全铜 |
| 2 | 电缆 | YJV22-3*240+2*120（国标全铜材质） |
| 3 | 电缆保护管 | CPVC电缆保护套管DN150 |
| 4 | 配电箱 | 含外箱体及箱内400A开关及计量表等全部配件 |
| 5 | 负荷开关 | 更换2组刀闸（原400A改630A） |
| 6 | 电力电缆头 | 干包式电缆头 型号：≤240mm2 |

# 第五章  响应文件格式

八公山服务区餐饮电缆改造工程

响

应

文

件

供应商：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、响应保证金格式

四、报价清单

五、供货安装方案

六、资格审查资料

七、设备技术性能指标偏差表

八、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究              项目询比文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），愿意以总报价人民币（大写）         元（¥           ），遵照询比文件的各项要求，承担      项目的全部工作。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的供货期限内完成本项目全部工作。

3.供货期：      日历天；

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权， 以我方名义签署、 澄清、 递交、 撤回、 修改                 项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至询比有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名；

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：（法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：              （盖单位章）

年    月    日

1.法定代表人必须在法定代表人身份证明上规定地方签名；

三、响应保证金格式

供应商应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

四、报价清单

A．报价说明

- 工程概况：

八公山服务区餐饮改造电缆工程项目主要内容电缆及相关配电柜等设施，具体内容详见工程量清单。

二、询比范围 ：见本项目采购文件及业主提供资料和询比补遗中的询比范围

三、编制依据

1、工作内容和范围；

2、2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法及配套的定额、计价文件等；

3、税金9%（执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号））；

4、主要材料价格采用《合肥建设工程市场价格信息》2020年第10期信息价及市场询价计算。

四、清单编制及报价要求

1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，供应商应将工程量清单与供应商须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和方案一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素所发生的所有费用。

3、投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。

4、供应商须认真阅读与项目有关的采购文件、施工方案等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。

5、供应商应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡施工方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。

6、清单描述不明确的，以施工方案设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与施工方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

五、其他：

1、本次清单控制价单价为综合单价，包含管理费、利润、其他风险等一切费用。各供应商根据自身情况综合报价，中标后不予调整；

2、本次编制两侧服务区结构基本一致，按照南北区两张图纸编制；

3、本次清单控制价中含预留金   / 元整。

4、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

6、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已含在工程量清单的其他单价和合价中。

7、金额（价格）均以 人民币“元”表示。

B、报价清单

E.1 分部分项工程量清单计价表

序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程量; 综合单价（元）; 合价 （元）. 1; 030404017001; 柜A5柜; 1、名称：A5柜 2、规格：含箱内全部元器件，60×6铜牌更换连接，联络连接电缆更换为3×240+2×120.断路器更换。具体配置按施工现场要求 3、安装方式：落地安装 4、备注：具体详见采购文件、答疑、标准、规范; 台; 2.000. 2; 030404017002; 配电箱; 1、名称：配电计量箱 2、规格：含外箱体及箱内400A开关及计量表等全部元器件， 3、安装方式：壁装; 台; 2.000. 3; 030402007001; 负荷开关; 1、名称：更换2组刀闸（原400A改630A） 2、容量(A)：630A; 组; 2.000. 4; WB030413004001; 基础槽钢; 1、规格：10#槽钢 2、名称：配电柜基础; m; 11.200. 5; 030411003001; 桥架; 1、名称：金属桥架及安装 2、规格：200*100; m; 50.000. 6; 030413001001; 桥架支撑架; 1、材质：金属 2、规格：桥架配套; t; 0.067. 7; 030408003001; 电缆保护管; 1、名称：CPVC电缆保护套管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设; m; 340.000. 8; 030408001001; 电力电缆; 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-22-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：管道、桥架敷设; m; 376.000. 9; 030408006001; 电力电缆头; 1、名称：干包式电缆头 2、型号：≤240mm2; 套; 10. 10; 030414002001; 送配电装置系统; 1、名称：系统调试 2、电压等级（KV)：≤1kV; 系统; 2.000. 11; 030413003001; 打洞（孔）; 1、名称：开孔; 个; 4.000. 12; WB030413009001; 开挖路面; 1、名称：混凝土路面破除 2、说明：含破除及破除后的清理运输等一切费用; m; 80.000. 13; WB030413010001; 修复路面; 1、名称：混凝土路面浇筑（自拌C25） 2、说明：按原路面恢复; m; 80.000. 14; 010101003001; 挖沟槽土方; 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：2m以内; m3; 72.000. 15; 010103001001; 回填方; 1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土回填; m3; 68.400. 16; 合计.

报价人：（   盖章    ）

报价人法定代表人或其授权的代理人：（   签字     ）

日期：

五、施工方案

由供应商编制，格式不限。

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）具有有效期内的承装、承修、承试五级及以上的电力设施许可证或电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质证书复印件含副本；

（3）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖供应商单位章。

(二) 近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同服务期限 |  |
| 实际完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应附以下业绩证明材料，否则业绩不予认可。

（1）合同协议书复印件；

（2017年1月1日至今）有一个合同金额在20万元及以上的供电工程业绩。
(提供业绩的合同协议书复印件，时间以合同协议书的签订时间为准，如合同无法体现金额、时间等评审相关内容，须出具供应商承诺，承诺格式自拟，否则该合同无效)。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（三）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职务： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：拟委任的项目经理应附的证明材料：

1.身份证的扫描件/复印件。

2.建造师注册证书的扫描件/复印件或在政府相关部门网站上公开信息的网页截图扫描件/复印件。

3.行业主管部门核发的安全生产考核合格证书（在有效期内）的扫描件/复印件。

4.拟委任的项目经理必须是供应商本单位在职人员，供应商应提供在社保系统打印的本单位人员缴费明细。

5.如项目经理目前仍在其他项目上任职，则供应商应提供承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料的扫描件/复印件。

6.作为项目经理负责过一个合同金额在20万元及以上的供电工程业绩。如合同无法体现项目经理等评审相关内容，须出具供应商承诺，承诺格式自拟，否则该合同无效。

(四) 供应商的信誉情况承诺

承诺书

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

我方具备本次询比文件中要求的信誉要求，我方没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）；没有在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单（http://www.creditchina.gov.cn）；供应商法定代表人和项目负责人近3年（2017年1月至今）内无行贿犯罪行为记录；没有法律法规规定的其他情形。

我们在此申明：上述承诺如有虚假，我方对此负法律责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

年       月      日

七、设备技术性能指标偏差表

| 序号 |  | 需方技术参数要求 | 供方响应 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 需方要求 |  |  |  |
| 1 | 柜A5柜 | 含箱内全部元器件，60*6铜牌更换、连接电缆更换为3*240+2*120国标全铜 |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22-3*240+2*120（国标全铜材质） |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | CPVC电缆保护套管DN150 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 含外箱体及箱内400A开关及计量表等全部配件 |  |  |
| 5 | 负荷开关 | 更换2组刀闸（原400A改630A） |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 干包式电缆头 型号：≤240mm2 |  |  |

备注：须是不偏离或正偏离，否则废标。

八、其他材料

供应商认为需要提供的相关资料

如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。